FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 3SIR

João Pedro Moura Tuneli – RM93530

Gabriel Reis Baron – RM93266

Enzo Obayashi – RM95634

Abner Aragon – RM95620

Gabriel Paterra – RM93688

SPRINT 2 – CHALLENGE EUROFARMA 2024

DETALHAMENTO DO PROJETO

SÃO PAULO

2024

Sumário

01. Lista de Requisitos do Projeto	3

02. Planejamento de Uso de Software	7

03. Diagrama de Arquitetura Planejada	9

04. Desenvolvimento de Telas e Protótipo	10

05. Topologia de Redes	15

06. Cronograma Anual	17

07. Jornada do Projeto e Perspectivas	19

# 01. Lista de Requisitos do Projeto

Para resolver os problemas identificados no atual processo de onboarding da empresa, nosso projeto visa implementar uma plataforma de treinamento inovadora e personalizada. A seguir, apresentamos a lista de requisitos funcionais e não-funcionais que guiarão o desenvolvimento e implementação da solução:

Requisitos Funcionais:

Plataforma Interativa e Personalizável

A plataforma será altamente interativa, oferecendo uma experiência de usuário envolvente e intuitiva. Deverá permitir a criação de trilhas de aprendizado customizáveis, adaptadas às necessidades específicas de cada função e departamento dentro da organização. Gestores e líderes de equipe terão acesso a uma interface que lhes permitirá selecionar e organizar conteúdos relevantes para cada trilha.

Conteúdo Variado e Dinâmico

Será suportado uma ampla variedade de recursos e documentos disponibilizadas pelo seu gestor, os quais garantirão que os seus novos colaboradores recebam as informações mais relevantes e atualizadas para seu sucesso.

Acompanhamento e Avaliação do Progresso

Com a inclusão de recursos de acompanhamento e avaliação do progresso dos colaboradores, os gestores devem ser capazes de monitorar o desempenho e a participação dos funcionários em cada etapa do processo, identificando áreas de melhoria e fornecendo suporte adicional conforme necessário para o seu colaborador ou equipe.

Governança e Desenvolvimento do Colaborador

A solução deve proporcionar uma governança robusta no desenvolvimento dos colaboradores, oferecendo uma tela para acompanhamento e avaliação. Gestores terão uma visão clara do desenvolvimento de suas equipes e poderão identificar áreas de melhoria para que seus colaboradores possam avançar e aprender novas atividades.

Mapeamento de Etapas de Conhecimento

Dentro das métricas da plataforma será capaz de mapear as etapas de conhecimento dos colaboradores ao longo do tempo, permitindo uma avaliação contínua do progresso individual e coletivo. Isso ajudará a identificar lacunas de habilidades e oportunidades de desenvolvimento, garantindo um crescimento constante.

Facilidade de Uso e Acessibilidade

A plataforma terá uma interface intuitiva e interativa, garantindo uma experiência de usuário fluida e agradável. Recursos de navegação simplificados e suporte integrado são essenciais para que os colaboradores possam acessar facilmente o conteúdo de aprendizado e encontrar as informações de que precisam.

Integração com Banco de Dados Oracle

Para garantir a robustez, confiabilidade e segurança dos dados de aprendizado, o projeto utilizará o banco de dados Oracle como solução de armazenamento primária. A integração com o Oracle Database permitirá a execução de transações complexas e a análise de grandes volumes de dados em tempo real, assegurando a integridade e disponibilidade das informações. Já que o mesmo, oferece funcionalidades robustas de backup e recuperação, possibilitando a rápida restauração dos dados em caso de falhas ou desastres. A capacidade de particionamento de dados e o uso de índices avançados contribuem para uma gestão eficiente e um acesso ágil às informações, mesmo em ambientes de alta demanda.

Os dados serão acessados e gerenciados através do Oracle SQL Developer, por ser uma ferramenta que facilita a criação, teste e implementação de scripts SQL, além de fornecer uma interface gráfica intuitiva para a administração do banco de dados.

Suporte e Manutenção Contínuos

É necessário prever um suporte contínuo e eficiente, incluindo atualizações regulares da plataforma para manter a qualidade e a relevância do conteúdo, bem como a resolução de quaisquer problemas técnicos que possam surgir.

Requisitos Não-Funcionais

Usabilidade

Uma interface amigável e intuitiva é crucial para que usuários de todos os níveis possam navegar e utilizar a plataforma com facilidade. Priorizamos simplicidade e clareza, com ícones claros e menus organizados.

Os elementos ajustam-se automaticamente, mantendo funcionalidades acessíveis e operacionais em diferentes tamanhos de tela.

Essa abordagem melhora a satisfação e a eficiência do usuário, tornando a tecnologia acessível e útil para todos.

Segurança

Nossa plataforma garantirá a proteção dos dados sensíveis dos colaboradores, implementando rigorosas medidas de segurança para manter a confidencialidade e integridade das informações.

Além disso, utilizamos controle de acesso baseado em funções, permitindo que gestores, coordenadores e colaboradores acessem apenas as informações e funcionalidades relevantes às suas responsabilidades. Isso assegura uma gestão segura e eficiente dos dados e processos internos.

Escalabilidade

Nossa plataforma será projetada para o crescimento junto a empresa, oferecendo capacidade de expansão para acomodar um número crescente de colaboradores e conteúdos sem comprometer o desempenho ou a experiência do usuário.

Com isso, proporcionamos flexibilidade para adicionar novas funcionalidades conforme a necessidade do seu negócio evoluir. Isso significa que você pode personalizar e ampliar a plataforma de acordo com os requisitos específicos da sua equipe e do seu fluxo de trabalho, garantindo que ela sempre atenda às suas demandas em constante mudança.

# 02. Planejamento de Uso de Software

Para implementar a plataforma de onboarding de forma eficaz e garantir que todos os requisitos do projeto sejam atendidos, é necessário um planejamento detalhado dos sistemas, ambientes, linguagens de programação, cloud e sistemas gerenciadores de banco de dados. A seguir, detalhamos cada um desses componentes:,0

Sistema Operacional

Windows: Utilizado principalmente pelos usuários finais, incluindo gestores e colaboradores, devido à sua ampla aceitação no ambiente corporativo e à compatibilidade com diversos softwares empresariais.

Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE)

Visual Studio Code: Escolhido pela sua versatilidade, ampla gama de extensões e suporte a diversas linguagens de programação. É ideal para desenvolvimento web e scripts.

Linguagens de Programação

Angular: Utilizado para desenvolvimento frontend de aplicações web, permitindo a criação de interfaces dinâmicas e responsivas.

Typescript: Utilizado em conjunto com Angular para adicionar tipagem estática ao JavaScript, aumentando a segurança e a robustez do código frontend.

Flutter: Escolhido para o desenvolvimento de aplicações móveis multiplataforma, permitindo a criação de aplicativos para iOS e Android a partir de um único código-base.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Oracle Database: Escolhido pela sua escalabilidade, desempenho e recursos avançados de segurança. Será utilizado para armazenar dados críticos do processo de onboarding, incluindo informações sobre cursos, progresso dos colaboradores e resultados de avaliações.

Topologia de Rede Interna

Cisco Packet Tracer: A topologia de rede interna será projetada e simulada utilizando Cisco Packet Tracer. Esta ferramenta permitirá criar uma rede robusta e segura, garantindo que todos os dispositivos e servidores envolvidos no processo de onboarding se comuniquem de maneira eficiente. A topologia incluirá roteadores, switches e firewalls para proteger e gerenciar o tráfego de dados.

Gestão de Materiais para Aprendizado

OneDrive: Para a gestão de materiais de aprendizado, utilizaremos OneDrive. Esta plataforma permitirá armazenar, organizar e compartilhar documentos, vídeos e outros materiais de treinamento de forma centralizada e segura. OneDrive facilitará o acesso dos colaboradores aos recursos necessários para seu desenvolvimento, além de permitir o controle de versões e a colaboração entre equipes.

# 03. Diagrama de Arquitetura Planejada

# 04. Desenvolvimento de Telas e Protótipo

# 05. Topologia de Redes

Figura 1 . Topologia de rede

Detalhamento da Rede

Com a nossa aplicação implementada internamente, a topologia de rede proposta seria a ideal. Planejamos utilizar VLANs para segmentar a rede em diferentes domínios de broadcast, criando um para cada setor (TI, DEV, Banco de Dados, Financeiro, Comercial e Jurídico). Isso visa melhorar o desempenho da rede, reduzindo o tráfego desnecessário e aumentando a segurança ao isolar cada departamento.

Para reforçar a segurança, vamos implementar regras de ACL, permitindo e negando tráfegos específicos. As ACLs serão configuradas para permitir que os computadores da VLAN de DEV tenham acesso via ssh aos servidores de Aplicação, Web. Isso permitirá a realização de correções de bugs, solução de erros e criação de novas funcionalidades. A VLAN de TI terá acesso a todos os PCs e servidores via ssh para realizar manutenções conforme necessário, também ao servidor de Backup para garantir a redundância da aplicação. A VLAN de Banco de Dados terá acesso ao servidor de Banco de Dados e Arquivos para utilizar o banco de dados da aplicação e assim obter dados aprimorados. Os demais setores terão acesso apenas à internet e ao servidor de arquivos, e todos os PCs terão acesso a nossa aplicação via web utilizando a regra (router# access-list 101 permit   tcp  any host 10.0.0.3  eq  80), garantindo uma maior segurança e gestão de arquivos.

Os dispositivos conectados via wi-fi, terá que passar por uma autenticação. Se for um cliente e acessar como visitante terá apenas acesso à internet e o funcionário irá acessar com seu acesso da máquina e terá acesso à nossa aplicação via web e APP

Além disso, implementaremos um firewall para proteger a rede contra ameaças externas. Vamos configurar o firewall para bloquear sites que não estão alinhados com as necessidades da empresa e que possam representar uma ameaça à segurança da rede, e permitir acesso a sites específicos dentro da necessidade de cada setor.

# 06. Cronograma Anual

Para apresentar o cronograma anual de atividades, decidimos apresentar os passos de implementação para cada etapa do projeto, de acordo com o que planejamos realizar ao longo do período.

1. Apresentação da Proposta ao Time de Negócio

- Organização de uma reunião para apresentar a proposta de implementação ao time de negócios.

- Discussão dos detalhes como objetivos do projeto, dos requisitos e do impacto esperado na empresa.

2. Início da Implementação e Criação do HTML

- Início da implementação da plataforma de onboarding.

- Criação da estrutura inicial do HTML com a página de acesso restrito para os gestores.

- Definição das funcionalidades básicas e da aparência inicial da interface.

3. Revisão de Conteúdos e Implementação de Novos Materiais

- Revisão dos materiais de treinamento disponíveis no OneDrive para identificar conteúdos relevantes.

- Implementação e upload de novos materiais na plataforma.

- Verificação da compatibilidade dos materiais com a estrutura e o formato da plataforma.

4- Liberação para Validação dos Operadores

- Liberação da plataforma para validação dos conteúdos disponibilizados.

- Coleta inicial de feedback sobre a usabilidade e a qualidade do sistema.

5- Validação de Equipamentos e Comunicação de Rede

- Verificação da comunicação dos equipamentos e servidores na topologia de rede.

- Identificação de possíveis falhas ou erros na comunicação.

6- Validação dos Dados no Banco de Dados

- Verificação da integridade e correto funcionamento dos dados inseridos na plataforma.

- Realização de testes de inserção, atualização e recuperação de dados.

7- Validação das Porcentagens de Aprendizado

- Análise das porcentagens de aprendizado registradas pelos operadores na plataforma.

- Identificação de possíveis problemas ou lacunas no aprendizado e ações corretivas.

8- Testes de Qualidade e Funcionalidade

- Realização de testes de qualidade e funcionalidade abrangentes em diferentes cenários de uso.

- Identificação e correção de bugs, falhas de segurança e problemas de desempenho.

9 - Comunicação Interna e Conclusão da Implementação

- Envio de comunicado interno para informar a conclusão da implementação da plataforma de onboarding.

- Apresentação das principais funcionalidades e benefícios da nova plataforma aos colaboradores.

# 07. Jornada do Projeto e Perspectivas

Até o momento atual, o projeto de reinvenção do processo de onboarding já percorreu algumas das etapas planejadas no cronograma anual. Então, desde a concepção da ideia até a implementação das primeiras fases da plataforma, a jornada do projeto já envolveu:

1- Concepção da Ideia e Levantamento de Requisitos

- O projeto começou com a identificação do problema no processo de onboarding da empresa Eurofarma, de acordo com o cenário atual relatado por eles, incluindo a demora, a baixa qualidade e a falta de engajamento dos novos colaboradores.

- Foram realizadas reuniões com o grupo para entender os interesses, necessidades e expectativas, além de definir os detalhes do projeto.

2- Apresentação da Proposta

- O projeto começou com a apresentação da proposta, onde foram demonstrados em uma documentação técnica os problemas visto o cenário atual, a ideia, o objetivo, o escopo, o público alvo, os produtos e soluções concorrentes acompanhado da diferenciação competitiva da nossa solução.  Além disso, também apresentamos o detalhamento do projeto, o qual ajudou a obter apoio e alinhamento desde o início.

Visto o seguimento do cronograma definido pela equipe, também esperamos que futuramente nossa jornada do projeto atual siga envolvendo:

1- Início da Implementação e Criação do HTML

- A implementação da plataforma começará focando na criação da estrutura inicial do HTML. Isso estabelecerá a base técnica para o desenvolvimento da interface da plataforma.

2- Revisão de Conteúdos e Implementação de Novos Materiais

- Os materiais de treinamento serão revisados e para que melhorias sejam implementadas na plataforma. Isso garantirá que os recursos disponíveis sejam relevantes e alinhados com os objetivos de aprendizado.

3- Liberação para Validação dos Operadores

- A plataforma será validada por nós, permitindo a coleta inicial de feedback sobre usabilidade e qualidade. Isso ajudará a identificar áreas de melhoria e ajustes necessários.

4- Validação de Equipamentos e Comunicação de Rede

- A próxima etapa envolverá a validação dos equipamentos e da comunicação de rede. Isso garantirá que a infraestrutura técnica esteja preparada para suportar o funcionamento adequado da plataforma.

5- Validação dos Dados no Banco de Dados

- A verificação da integridade dos dados inseridos na plataforma será crucial para garantir a confiabilidade e precisão das informações disponíveis para os usuários.

6- Testes de Qualidade e Funcionalidade

- Os testes de qualidade e funcionalidade abrangentes serão realizados para garantir que a plataforma atenda aos padrões de desempenho e segurança estabelecidos, além de corrigir quaisquer problemas identificados.

7- Comunicação Interna e Conclusão da Implementação

- Finalmente, a conclusão da implementação envolverá o envio de um comunicado interno para informar os colaboradores sobre a disponibilidade da nova plataforma e suas principais funcionalidades.